АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРОИЦКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2022									             	№ 353

с. Троицкое

О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Троицкого района к отопительному сезону 2022-2023 годов

В целях своевременной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Троицкого района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

постановляю:

1. Определить срок готовности объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период – 15 сентября 2022 года.

2.  Утвердить План мероприятий проведения ремонтных работ по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему  периоду 2022-2023 годов (приложение 1).

3. Утвердить состав районной комиссии по контролю за ходом подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, качеством ремонтных работ, заготовкой топлива (приложение 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы района                                                                             В.В. Журавлёв

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Администрации |
|  |  |  |  |  |  |  | Троицкого района Алтайского края |
|  |  |  |  |  |  |  | от 28.04.2022 № 353 |
| План мероприятий проведения ремонтных работ по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2022-2023 годов |  |
| № п/п | Наименование объекта | Перечень работ | Физические объемы | Планируемые затраты | Срок исполнения (месяц, год) | Ответственный руководитель | Примечание |
|  |  |  |  | Текущий ремонт (тыс. руб.) | Капитальный ремонт (тыс. руб.) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Газовые котельные Троицкого района | Поверка приборов учёта | - | 191,5 | - | Сентябрь 2022 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 2 | Красноярская СОШ филиал МБОУ «Троицкая СОШ №2» | Ремонт дымоотвода | - | 50,0 | - | Июль 2022 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 3 | Скважина с. Троицкое, ул. Мамонтова, 65а, Троицкого района Алтайского края | Капитальный ремонт водозаборного узла | 1 | - | 4146,087 | Сентябрь 2022 | Администрация Троицкого района |  |
| 4 | Горновская СОШ филиал МБОУ «Троицкая СОШ №2» | Замена и ремонт радиаторов | - | 30,0 | - | Июль 2022 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 5 | Новоеловская СОШ филиал МБОУ «Троицкая СОШ №2» | Ремонт расширительного котла Замена пускателей | - | 20,0 12,0 | - | Август 2022 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 6 | Зеленополянская СОШ филиал МБОУ «Троицкая СОШ №2» | Промывка котлов Ремонт теплотрассы и отопления | - 50 м. | 73,0 500,0 | - | Июль 2022 | МУП ЖКУ Троицкого района Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 7 | Хайрюзовская СОШ филиал МБОУ «Троицкая СОШ №2» | Ремонт резервного котла | - | 500,0 | - | Июль 2022 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 8 | МБОУ «Боровлянская СОШ» | Промывка котла | - | 66,0 | - | Сентябрь 2022 | МУП ЖКУ Троицкого района Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 9 | Вершининская СОШ филиал МБОУ «Боровлянская СОШ» | Замена трубы на котельной | - | 100,0 | - | Август 2022 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 10 | МБОУ «Беловская СОШ» | Промывка котла | - | 66,0 | - | Август 2022 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике МУП ЖКУ Троицкого района |  |
| 11 | Заводской детский сад «Солнышко» филиал МБДОУ «Троицкий детский сад №1 «Родничок» | Ремонт котла | 1 | 196,0 | - | Сентябрь 2022 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 12 | филиал МБДОУ «Троицкий детский сад №1 «Родничок», с. Троицкое, ул. Промышленная, 37Б | Переварить вход отопления в здание | - | 12,0 | - | Июль 2022 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 13 | Хайрюзовский детский сад филиал МБДОУ «Троицкий детский сад №1 «Родничок» | Замена насоса | 1 | 80,0 | - | Август 2022 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 14 | Красноярский детский сад «Колосок» филиал МБДОУ «Троицкий детский сад №1 «Родничок» | Ремонт системы отопления | - | 13,0 | - | Июнь 2022 | Комитет Троицкого района Алтайского края по социальной политике |  |
| 15 | Администрация Ереминского сельсовета Троицкого района Алтайского края | Ремонт и замена водопроводных сетей Замена котла в СДК | 350 м. 1 | 150,0 350,0 | - | Май 2022 Август 2022 | МУП «Байкал» Администрация Ереминского сельсовета Троицкого района Алтайского края |  |
| 16 | с.Петровка, Троицкий район Алтайского края | Замена водопроводных сетей | 180 м. | 494,0 | - | Июнь 2022 | МУП ЖКУ Троицкого района |  |
| 17 | МБФСУ «Центр физической культуры и спорта» Троицкого района | Ремонт теплотрассы | - | 300,0 | - | Август 2022 | МУП ЖКУ Троицкого района |  |
|  | Итого: | - | - | 3203,5 | 4146,1 | - | - |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Троицкого района  Алтайского края

от 28.04.2022 № 353

СОСТАВ

районной комиссии по контролю за ходом

подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов

объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального

хозяйства, качеством ремонтных работ, заготовкой топлива

Председатель комиссии – первый заместитель главы Администрации района;

Заместитель председателя комиссии – начальник отдела ГО и ЧС и мобилизационной работы Администрации района;

Секретарь комиссии – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации района

Члены комиссии:

Начальник Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации района;

Главный врач КГБУЗ «Троицкая ЦРБ» (по согласованию);

Государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию)

Государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергосбережением Сибирского управления Ростехнадзор (по согласованию);

И.о. генерального директора МУП ЖКУ Троицкого района (по согласованию);

Начальник Троицких РЭС ПО СВЭС Филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Алтайэнерго» (по согласованию);

Начальник Троицких РЭС АО «СК Алтайкрайэнерго» НМЭС (по согласованию);

Начальник Троицкой службы ремонтно-эксплуатационного управления ООО «Газпром газораспределение Барнаул» (по согласованию);

Председатель комитета Троицкого района Алтайского края по социальной политике (по согласованию).

Управляющий делами Администрации района 				           Л.Г. Смолякова