# АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРОИЦКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2022                                                                                                     № 634

с. Троицкое

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Беловский сельсовет Троицкого района Алтайского края

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 57 Устава муниципального образования Троицкий район Алтайского края, руководствуясь Положением о составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципального образования Троицкий район Алтайского края, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также состав, порядок подготовки программ, включающих мероприятия по реализации таких документов, утвержденным постановлением Администрации Троицкого района Алтайского края от 22.04.2021 № 316,

постановляю:

1. Подготовить проект внесения изменений в генеральный план муниципального образования Беловский сельсовет Троицкого района Алтайского края, утвержденный Решением Беловского сельского Совета депутатов Троицкого района Алтайского края от 29.12.2014 № 33.

2. Установить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Беловский сельсовет Троицкого района Алтайского края (Приложение 1).

3. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Беловский сельсовет Троицкого района Алтайского края в следующем составе:

Михайлова Светлана Викторовна, начальник Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации Троицкого района – председатель комиссии;

Шушпанова Вера Павловна, начальник отдела по архитектуре и строительству Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации Троицкого района – заместитель председателя комиссии;

Елманова Дарья Николаевна, инженер 9-го разряда отдела по архитектуре и строительству Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации Троицкого района – секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Долгова Татьяна Петровна, начальник Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района;

Иванова Светлана Алексеевна, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям Управления по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации района;

Пьянкова Наталья Евгеньевна, глава Администрации Беловского сельсовета Троицкого района (по согласованию);

Митрофанова Августа Юрьевна, специалист Администрации Беловского сельсовета Троицкого района Алтайского края (по согласованию);

Леушина Светлана Викторовна, депутат Беловского сельского Совета депутатов Троицкого района (п. Лесной) (по согласованию);

Леденев Михаил Владимирович, депутат Беловского сельского Совета депутатов Троицкого района (с.Загайново) (по согласованию);

Апт Елена Васильевна, депутат Беловского сельского Совета депута-тов Троицкого района (п. Боровлянский) (по согласованию);

Гармонова Елена Павловна, депутат Беловского сельского Совета де-путатов Троицкого района (с. Тюмень) (по согласованию);

Штоль Оксана Евгеньевна, депутат Беловского сельского Совета депутатов Троицкого района (п. Беловский) (по согласованию);

Николаенко Андрей Николаевич, депутат Беловского сельского Совета депутатов Троицкого района (р-д. Загайново) (по согласованию);

Леденев Сергей Владимирович, депутат Беловского сельского Совета депутатов Троицкого района (п. Ленинский) (по согласованию).

4. Обнародовать настоящее постановление  на официальном сайте                                                              Администрации Троицкого района.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы района                                                                                       В.В. Журавлёв

Приложение

к постановлению Администрации Троицкого района от «11» августа 2022 г. № 634

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план муниципального образования Беловский сельсовет Троицкого района Алтайского края

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Принятие решения о подготовке Проекта | август 2022 |
| 2. | Подготовка технического задания на подготовку Проекта, определение организации подрядчика в соответствии от 05.04.2013 с 44-ФЗ | август-сентябрь 2022 |
| 3. | Разработка Проекта | октябрь-ноябрь 2022 года |
| 4. | Размещение проекта и материалам по его обоснованию во ФГИС ТП, официальном сайте Администрации Троицкого района, согласование проекта | не более одного месяца |
| 5. | Направление проекта внесения изменений в Правила главе района или в случае обнаружения его несоответствия требованиям на доработку | 3 рабочих дня с момента окончания проверки |
| 6. | Рассмотрение Проекта на публичных слушаниях или общественных обсуждениях | со дня оповещения жителей до дня опубликования заключения – не более одного месяца |
| 7 | Вынесение Проекта на рассмотрение Троицким районным Советом депутатов Алтайского края | очередная сессия |