ПЛАН

СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2016 ГОД (тыс. рублей).

| № п/п | Наименование объекта | Источники финансирования | Полная стоимость строитель-ства | Профинансировано с начала реализации проекта | Факт. 2015 г. | План 2016 г. | Планируемые сроки строительства | Степень готовнос-ти (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| 1 | Строительство: «Газовые сети высокого и низкого давления от ГРП – 17 в с. Троицкое, Троицкого района Алтайского края» | федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | 6270,4 | 5255,0 | 5412,3 | 858,1 | 2015 – 2016 гг. | 86,0 |
| 2 | Строительство: «Газовые сети высокого и низкого давления от ГРП -18 в с. Троицкое, Троицкого района, Алтайского края | федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет | 6605,5 | 5536,0 | 5544,5 | 1061,0 | 2015 – 2016 гг. | 84,0 |
| Объекты инженерной инфраструктуры |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги Гордеевский – Заводское – Куличье – Озеро Петровское – Куличье км0+750 – км 300 | краевой бюджет | 5000 | - | - | 5000 | 2016 | - |

* - стоимость строительства и планируемый объем финансирования объекта могут быть скорректированы после проведения торгов