Приложение 3

Перечень инвестиционных проектов, реализуемых в Троицком районе в 1 квартале 2017 года.

| № п/п | Наиме-нова-ние района (города) | Вид эконо-мичес- кой деятель- ности | Наиме-нование проекта и иници- тор | Общая стои-мость проек-та, тыс. руб | Сроки реали-зации проек-та | Освоено средств, тыс. руб. | План финан-сиро-вания в 2017 году | Создание рабочих мест | Стадия реалии-зации проекта (краткое описа-ние) | Планиру-емый объем выпуска продук- ции (в на- тураль- ных едици-цах) | Финан-совые, юриди- ческие органи- зацион- ные и т.п. ограни-чения в реалии- зации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего за период реали- зации | За отчет- ный период |  | Всего пред усмот-рено проек- том | созда-но на конец отчет-ного перио- да (на- раста- щим ито-гом) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Троиц-кий | Сельс-кое хозяй-ство | ООО "АПО "Казачья станица" Строительство генетичес-кого центра "Крова и теленок" на 2400 голов" в 7100 м. от ориентира (п. Беловский, Алтайский край Троицкий район; в границах муниципа-льного образования Беловский сельсовет Троицкого р-на Алтайского края | 170000 | 2014 – 2020 | 56600 | - | 20000 | 120 | 40 | Пост- роены родиль- ное отде- ление, силосная траншея, сервис-ный центр, водо- напорная скважи-на, пять откормочных площа-док на 100 голов каждая. подведе-но водоснабжение в родиль-ное отде- ление. | 2400 голов КРС | - |
| 2 | Троиц-кий | Торгов-ля | ООО «Магис» Реконстру-кция автозапра-вочной станции, располо- женной на пересече-нии трасс Троицкое – Горновое, Барнаул -Бийск | 21653,1 | 2017 | - | - | 21653,1 | - | - | земельный участок оформлен в собствен-ность, утверж-ден градост-роитель-ный план земельно-го участка | - | - |