# Администрация Троицкого района

# Алтайского края

# ПРОТОКОЛ

# 25.06.2019                                                                                                      № 2

с. Троицкое

Заседание комиссии

по обеспечению безопасности

дорожного движения

Администрации района

| Председательствующий | Журавлёв В.В., заместитель председателя комиссии, первый заместитель главы Администрации района; |
| --- | --- |
| Секретарь | Евсеева А.П., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации района. |

Присутствовали: 5 человек (список прилагается).

# Повестка дня:

1. Анализ ДТП произошедших на территории района во 2 квартале 2019 года.

2.  О состоянии дорог после зимнего периода

3. Состояние пешеходных переходов и принятие дополнительных мер по безопасности движения школьников и студентов.

4. Рассмотрение выполнения решений предыдущих протоколов заседаний районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Слушали:

Бибикова С.Ю.  – за прошедшие 5 месяцев 2019 года на территории района произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб, 15 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе 0 детей. За аналогичный период 2018 года произошло 7 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб, 7 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. ДТП произошедших по причине неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети не зарегистрировано.

Решили:

1. Доклад начальника ОГИБДД МО МВД России «Троицкий» Бибикова С.Ю. принять к сведению.

2. Слушали:

Журавлёва В.В. –  на сегодняшний	 день ямочный ремонт улично-дорожной сети с. Троицкое выполнен, в летний период планируется проведение капитального ремонта ул. Линейной  с. Троицкое.

Решили:

1. Доклад первый заместитель главы Администрации района В.В. Журавлёва принять к сведению.

3. Слушали:

Журавлёва В.В. – Постановлением Администрации Троицкого района Алтайского края от 27.05.2019 №356 утвержден состав комиссии по обследованию пешеходных переходов на улично-дорожной сети Троицкого района Алтайского края. Комиссией было обследовано 19 пешеходных переходов, 8 из которых вблизи учебных учреждений. По результатам проведения обследования пешеходных переходов сформирован реестр пешеходных переходов на территории Троицкого района и разработан план-график по обустройству пешеходных переходов в соответствие с новыми национальными стандартами на 2019-2020 г.г.

В 2019 году планируется:

-  МБОУ Троицкая СОШ№2 (пер. Пролетарский с. Троицкое) установка светофора типа Т7, устройство освещения, устройство пешеходного ограждения;

- МБОУ Троицкая СОШ№1 (ул. Чапаева,42 с. Троицкое) установка светофора типа Т7, устройство освещения;

- на всех ПП на сегодняшний день обновлена дорожная разметка 1.14.1.

В 2020 году планируется:

- пер. Чкалова,42 с. Троицкое устройство освещения;

- МБОУ Троицкая СОШ№2 (ул. Центральная,54 с. Краснояры) установка светофора типа Т7, устройство освещения;

- МБОУ Троицкая СОШ№2 (ул. Молодежная,26 с. Горновое) установка светофора типа Т7, устройство освещения.

- на всех ПП на сегодняшний день обновлена дорожная разметка 1.14.1.

Бибиков С.Ю.- необходимо начать обустраивать пешеходный переход  МБОУ Троицкая СОШ№2 с. Ельцовка.

Решили:

1. Администрации района совместно с ОГИБДД МО МВД России «Троицкий» и главой Администрации Хайрюзовского сельсовета Камчатным Н.В. в срок до 20.07.2019 провести обследование местности вблизи МБОУ Троицкая СОШ№2 с.Ельцовка в целью определения будущего местоположения пешеходного перехода.

4. Слушали:

Журавлёва В.В.

Решение:

Администрации района совместно с ОГИБДД МО МВД России «Троицкий» и главой Администрации Троицкого  сельсовета Малых С.А. в срок до 20.07.2019 провести обследование центральной площади в с.Троицкое с целью определения местоположения парковочных мест и установки дорожных знаков.

Председательствующий,

заместитель председателя

комиссии 									В.В. Журавлёв

Секретарь						 		          А.П. Евсеева

Список присутствующих:

| Журавлёв В.В. | первый заместитель главы Администрации района; |
| --- | --- |
| Евсеева А.П. | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации района; |
| Бибиков С.Ю. | начальник ОГИБДД МО МВД России «Троицкий»; |
| Долгов А.В. | начальник ГУП ДХ АК Северо-Восточного ДСУ филиал «Троицкий» |
| Циммерман Е.В. | начальник 31 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «3 отряд ФПС по Алтайскому краю». |