АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРОИЦКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2019											№ 343

с. Троицкое

О внесении изменений в постановление Администрации Троицкого района «Об утверждении перечня и реестра многоквартирных домов, подлежащих включению в долгосрочный план реализации краевой программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2043 годы»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Закона Алтайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС «О регулировании некоторых отношений по организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края», в соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 29.12.2017 № 496 «О некоторых вопросах проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края», со статьей 54 Устава муниципального образования Троицкий район Алтайского края

постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Троицкого района от 19.05.2016 г. №434 «Об утверждении перечня  и реестра многоквартирных домов, подлежащих включению в долгосрочный план реализации краевой  программы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2043 годы» следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Администрации Троицкого района.

Глава района	           А.В. Овсянников

Приложение 1

к постановлению Администрации

Троицкого района Алтайского края

от  22.05.2019  №343

«Приложение 1

к постановлению Администрации

Троицкого района Алтайского края

от  19.05.2016 №434

РЕЕСТР

многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение

капитального ремонта на территории Троицкого района Алтайского края

| № | Адрес многоквартирного дома | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Троицкий район |
| 2014-2016г. |
| 1 | с. Троицкое, Микрорайон, д.4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. |
| 2 | с. Троицкое, Микрорайон, д.6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. |
| 2017-2019г. |
| 1 | с. Троицкое, Микрорайон, д.1 | Ремонт фундамента. |
| 2 | с. Троицкое, Микрорайон, д.3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Ремонт фундамента. |
| 3 | с. Троицкое, Микрорайон, д.4 | Ремонт инженерных систем водоотведения. |
| 2020-2022 |
| 1 | с. Троицкое, Микрорайон, д.8 | Утепление фасада. Ремонт фундамента. |
| 2 | с. Троицкое, ул. Ломоносова, д.59 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. |
| 3 | с. Троицкое, ул. Промышленная,д.23а | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, электроснабжения. |
| 4 | с. Троицкое, Микрорайон, д.5 | Ремонт фундамента. |
| 5 | с. Троицкое, ул. 60 лет Октября, д.41 | Ремонт фундамента. |
| 6 | с. Троицкое, ул. Л.Толстого, д.23 | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю. |
| 2023-2025 |
| 1 | с. Троицкое, ул. Линейная, д.40 | Ремонт фундамента. |
| 2 | с. Троицкое, Микрорайон, д.2 | Ремонт фундамента. |
| 3 | с. Троицкое, Микрорайон, д.6 | Ремонт фундамента. |
| 4 | с. Троицкое, ул. Комсомольская, д.31 | Ремонт фасада. Ремонт фундамента. |
| 5 | с. Троицкое, ул. Ломоносова, д.59 | Ремонт фундамента. |
| 6 | с. Троицкое, ул. Советская, д.118 | Ремонт фундамента. Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. |
| 7 | с. Троицкое, ул. Советская, д.120 | Ремонт фундамента. Ремонт фасада. |
| 8 | с. Троицкое, ул. Советская, д.122 | Ремонт фундамента. |
| 9 | с. Троицкое, ул. Советская, д.124 | Ремонт фундамента. |
| 10 | с. Троицкое, ул. Чапаева д.43 | Ремонт фундамента. Утепление и ремонт фасада. |
| 11 | с. Троицкое, Микрорайон, д.7 | Ремонт фундамента. |
| 12 | с. Троицкое, пер. Пролетарский, д.20 | Утепление и ремонт фасада. |
| 13 | с. Троицкое, пр. Ленина, д.1 | Ремонт фундамента. |
| 14 | с. Троицкое, пр. Ленина, д.3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, электроснабжения. Ремонт фундамента. |
| 15 | с. Троицкое, ул. Комсомольская, д.37 | Ремонт фундамента. |
| 16 | пос. Гордеевский, ул. Центральная, д.4 | Ремонт фундамента |
| 17 | с. Заводское, в/г №20, д.143 | Ремонт крыши. |
| 18 | с. Заводское, в/г №20, д.163 | Ремонт крыши. |
| 19 | с. Заводское, в/г №20, д.226 | Ремонт крыши. |
| 20 | пос. Беловский, ул. Рабочая, д.33 | Ремонт крыши. |
| 21 | пос. Беловский, ул. Советская, д. 27 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. |
| 22 | пос. Гордеевский, ул. Центральная, д.4 | Утепление и ремонт фасада. |
| 23 | с. Троицкое, Микрорайон, д.6 | Утепление и ремонт фасада. |
| 24 | с. Троицкое, Микрорайон, д.4 | Ремонт фундамента. |
| 25 | с. Троицкое, Микрорайон, д.8 | Ремонт подвальных помещений. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. |
| 26 | с. Троицкое, ул. Л.Толстого, д.23 | Утепление и ремонт фасада. |
| 27 | с. Троицкое, ул. Промышленная,д.23а | Ремонт фундамента. |
| 28 | с. Троицкое, ул. Советская, д.124 | Утепление и ремонт фасада. |
| 29 | с. Троицкое, ул. Чапаева д.81 | Ремонт фундамента. |
| 30 | с. Заводское, в/г №20, д.143 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. |
| 31 | с. Заводское, в/г №20, д.163 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. |
| 32 | с. Заводское, в/г №20, д.226 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. |
| 2026-2028 |
| 1 | пос. Беловский, ул. Рабочая, д.33 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. |
| 2 | пос. Беловский, ул. Советская, д. 27 | Ремонт крыши. |
| 3 | с. Троицкое, пр. Ленина, д.23 | Ремонт фундамента. |
| 4 | с. Троицкое, Микрорайон, д.4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. |
| 5 | с. Троицкое, ул. Комсомольская, д.43 | Ремонт фундамента. Ремонт фасада. |
| 6 | с. Троицкое, ул. Линейная, д.38 | Ремонт фундамента. |
| 7 | с. Троицкое, ул. Л.Толстого, д.23 | Ремонт фундамента. |
| 8 | с. Троицкое, ул. Советская, д.118 | Ремонт подвальных помещений. |
| 2029-2031 |
| 1 | с. Троицкое, Микрорайон, д.3 | Утепление и ремонт фасада. |
| 2 | пос. Беловский, ул. Рабочая, д.33 | Утепление и ремонт фасада. |
| 3 | пос. Беловский, ул. Советская, д. 27 | Утепление и ремонт фасада. |
| 4 | пос. Гордеевский, ул. Центральная, д.4 | Ремонт крыши. |
| 5 | с. Заводское, в/г №20, д.143 | Ремонт фундамента. Утепление и ремонт фасада. |
| 6 | с. Заводское, в/г №20, д.163 | Ремонт фундамента. Утепление и ремонт фасада. |
| 7 | с. Заводское, в/г №20, д.226 | Ремонт фундамента. Утепление и ремонт фасада. |
| 2032-2034 |
| 1 | пос. Гордеевский, ул. Центральная, д.4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. |
| 2 | с. Троицкое, Микрорайон, д.7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. |
| 3 | с. Троицкое, пер. Пролетарский, д.20 | Ремонт фундамента. |
| 4 | с. Троицкое, пр. Ленина, д.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения. |
| 5 | с. Троицкое, пр. Ленина, д.23 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения. |
| 6 | с. Троицкое, ул. Комсомольская, д.20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения. |
| 7 | с. Троицкое, ул. Комсомольская, д.31 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. |
| 8 | с. Троицкое, ул. Комсомольская, д.43 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, электроснабжения, водоотведения. |
| 2035-2037 |
| 1 | с. Троицкое, ул. Линейная, д.38 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения. |
| 2 | с. Троицкое, ул. Л.Толстого, д.23 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения. |
| 3 | с. Троицкое, ул. Л.Толстого, д.26 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения. Ремонт фундамента. |
| 4 | с. Троицкое, ул.Чапаева д.43 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. |
| 5 | пос. Беловский, ул. Рабочая, д.33 | Ремонт фундамента. |
| 6 | пос. Беловский, ул. Советская, д. 27 | Ремонт фундамента. |
| 2038-2040 |
| 1 | с. Троицкое, Микрорайон, д.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. |
| 2 | с. Троицкое, Микрорайон, д.2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. |
| 3 | с. Троицкое, Микрорайон, д.5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. |
| 4 | с. Троицкое, пер. Пролетарский, д.20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения. |
| 5 | с. Троицкое, ул. Комсомольская, д.37 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, ремонт систем водоотведения. |
| 6 | с. Троицкое, ул. Линейная, д.40 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения. |
| 7 | с. Троицкое, ул. 60 лет Октября, д.41 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения. |
| 8 | с. Троицкое, ул. Ломоносова, д.59 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, электроснабжения. |
| 9 | с. Троицкое, ул. Л.Толстого, д.26 | Ремонт подвальных помещений. |
| 2041-2043 |
| 1 | с. Троицкое, ул. Советская, д.120 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. |
| 2 | с. Троицкое, ул. Советская, д.122 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, электроснабжения, ремонт систем водоотведения. |
| 3 | с. Троицкое, ул. Советская, д.124 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, водоснабжения, электроснабжения, ремонт систем водоотведения. |
| 4 | с. Троицкое, ул. Чапаева д.81 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, электроснабжения, ремонт систем водоотведения. |

Управляющий делами Администрации района                                                   Л.Г. Смолякова»

Приложение 2

к постановлению Администрации

Троицкого района Алтайского края

от  22.05.2019 №343

«Приложение 2

к постановлению Администрации

Троицкого района Алтайского края

от  19.05.2016 №434

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных  домов, подлежащих включению

в краевую программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Троицкого района Алтайского края» на 2014 – 2043 годы.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Общая площадь жилых и нежилых помещений кв.м. | Год ввода в эксплуатацию | Количество этажей | Количество подъездов | Материалы стен | Вид крыши | Количество жителей зарегистрированных по месту жительства | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту | Планируемый период проведения капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | пос. Беловский, ул. Рабочая, д.33 | 367,87 | 1964 | 2 | 2 | кирпич | скатная | 12 | Ремонт крыши. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утепление и ремонт фасада. | 2029-2031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента. | 2035-2037 |
| 2 | пос. Беловский, ул. Советская, д. 27 | 396,7 | 1964 | 2 | 2 | кирпич | скатная | 17 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши. | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утепление и ремонт фасада. | 2029-2031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента. | 2035-2037 |
| 3 | пос. Гордеевский, ул. Центральная, д.4 | 664 | 1964 | 2 | 2 | кирпич | скатная | 4 | Ремонт фундамента. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утепление и ремонт фасада. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт крыши. | 2029-2031 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2032-2034 |
| 4 | с. Заводское, в/г №20, д.143 | 324 | 1967 | 2 | 1 | кирпич | скатная | 6 | Ремонт крыши. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента. Утепление и ремонт фасада. | 2029-2031 |
| 5 | с. Заводское, в/г №20, д.163 | 762 | 1979 | 2 | 2 | кирпич | скатная | 14 | Ремонт крыши. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента. Утепление и ремонт фасада. | 2029-2031 |
| 6 | с. Заводское, в/г №20, д.226 | 2412 | 1995 | 3 | 3 | панельный | плоская | 15 | Ремонт крыши. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента. Утепление и ремонт фасада. | 2029-2031 |
| 7 | с. Троицкое, Микрорайон, д.1 | 527,64 | 1964 | 2 | 3 | кирпич | скатная | 23 | Ремонт фундамента. | 2017-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. | 2038-2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. | 2038-2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2038-2040 |
| 8 | с. Троицкое, Микрорайон, д.2 | 539,12 | 1965 | 2 | 3 | кирпич | скатная | 20 | Ремонт фундамента. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. | 2038-2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. | 2038-2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2038-2040 |
| 9 | с. Троицкое, Микрорайон, д.3 | 589,68 | 1964 | 2 | 2 | кирпич | скатная | 20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. | 2017-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. | 2017-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2017-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента. | 2017-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утепление и ремонт фасада. | 2029-2031 |
| 10 | с. Троицкое, Микрорайон, д.4 | 418,56 | 1964 | 2 | 2 | кирпич | скатная | 11 | Ремонт фундамента. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. | 2017-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2014-2016, 2017-2019 |
| 11 | с. Троицкое, Микрорайон, д.5 | 404,86 | 1966 | 2 | 2 | кирпич | скатная | 14 | Ремонт фундамента. | 2020-2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. | 2038-2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. | 2038-2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2038-2040 |
| 12 | с. Троицкое, Микрорайон, д.6 | 723,56 | 1967 | 2 | 2 | кирпич | скатная | 17 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. | 2014-2016, 2017-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. | 2014-2016, 2017-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2014-2016, 2017-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утепление и ремонт фасада. | 2023-2025 |
| 13 | с. Троицкое, Микрорайон, д.7 | 540,32 | 1970 | 2 | 2 | кирпич | скатная | 20 | Ремонт фундамента. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2032-2034 |
| 14 | с. Троицкое, Микрорайон, д.8 | 1024,0 | 1978 | 2 | 2 | кирпич | скатная | 32 | Ремонт фундамента. Утепление фасада. | 2020-2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2023-2025 |
| 15 | с. Троицкое, пер. Пролетарский, д.20 | 1812,2 | 1984 | 3 | 3 | панельный | скатная | 40 | Утепление и ремонт фасада. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента. | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. | 2038-2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. | 2038-2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения. | 2038-2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2038-2040 |
| 16 | с. Троицкое, пр. Ленина, д.1 | 1246,72 | 1970 | 2 | 3 | кирпич | скатная | 30 | Ремонт фундамента. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения. | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2032-2034 |
| 17 | с. Троицкое, пр. Ленина, д.3 | 807,7 | 1972 | 2 | 2 | панельный | скатная | 24 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента. | 2023-2025 |
| 18 | с. Троицкое, пр. Ленина, д.23 | 1849,9 | 1982 | 3 | 3 | панельный | скатная | 37 | Ремонт фундамента. | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения. | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2032-2034 |
| 19 | с. Троицкое, ул. Комсомольская, д.20 | 1569,48 | 1981 | 3 | 3 | панельный | скатная | 42 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения. | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2032-2034 |
| 20 | с. Троицкое, ул. Комсомольская, д.31 | 625,68 | 1964 | 2 | 2 | кирпич | скатная | 12 | Ремонт фасада. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента. | 2023-2025 |
| 21 | с. Троицкое, ул. Комсомольская, д.37 | 941,89 | 1968 | 2 | 3 | кирпич | скатная | 31 | Ремонт фундамента. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. | 2038-2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. | 2038-2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения. | 2038-2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2038-2040 |
| 22 | с. Троицкое, ул. Комсомольская, д.43 | 404,2 | 1982 | 2 | 2 | кирпич | скатная | 12 | Ремонт фундамента. Ремонт фасада. | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2032-2034 |
| 23 | с. Троицкое, ул. 60 лет Октября, д.41 | 1384,68 | 1973 | 2 | 3 | кирпич | скатная | 30 | Ремонт фундамента. | 2020-2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. | 2038-2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. | 2038-2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения. | 2038-2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2038-2040 |
| 24 | с. Троицкое, ул. Линейная, д.38 | 1083,6 | 1981 | 2 | 2 | кирпич | скатная | 26 | Ремонт фундамента. | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. | 2035-2037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. | 2035-2037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения. | 2035-2037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2035-2037 |
| 25 | с. Троицкое, ул. Линейная, д.40 | 1215,3 | 1973 | 2 | 2 | кирпич | скатная | 29 | Ремонт фундамента. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. | 2038-2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. | 2038-2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения. | 2038-2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2038-2040 |
| 26 | с. Троицкое, ул. Ломоносова, д.59 | 967 | 1984 | 2 | 2 | панельный | скатная | 30 | Ремонт фундамента. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. | 2038-2040 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. | 2020-2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2038-2040 |
| 27 | с. Троицкое, ул. Л.Толстого, д.23 | 987,6 | 1979 | 2 | 2 | панельный | рулонная | 22 | Ремонт фундамента. | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройство выходов на кровлю. | 2020-2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утепление и ремонт фасада. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. | 2035-2037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. | 2035-2037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения. | 2035-2037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2035-2037 |
| 28 | с. Троицкое, ул. Л.Толстого, д.26 | 1260,45 | 1988 | 3 | 3 | панельный | скатная | 39 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. | 2035-2037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. | 2035-2037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения. | 2035-2037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2035-2037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента. | 2035-2037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений. | 2038-2040 |
| 29 | с. Троицкое, ул. Промышленная, д.23а | 539,68 | 1972 | 2 | 1 | кирпич | скатная | 22 | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. | 2020-2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2020-2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт фундамента. | 2023-2025 |
| 30 | с. Троицкое, ул. Советская, д.118 | 576,64 | 1963 | 2 | 2 | кирпич | скатная | 18 | Ремонт фундамента. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений. | 2026-2028 |
| 31 | с. Троицкое, ул. Советская, д.120 | 424,27 | 1963 | 2 | 2 | кирпич | скатная | 13 | Ремонт фундамента. Ремонт фасада. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. | 2041-2043 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. | 2041-2043 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2041-2043 |
| 32 | с. Троицкое, ул. Советская, д.122 | 601,35 | 1964 | 2 | 2 | кирпич | скатная | 20 | Ремонт фундамента. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. | 2041-2043 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. | 2041-2043 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2041-2043 |
| 33 | с. Троицкое, ул. Советская, д.124 | 600,66 | 1964 | 2 | 2 | кирпич | скатная | 11 | Ремонт фундамента. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утепление и ремонт фасада. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. | 2041-2043 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. | 2041-2043 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2041-2043 |
| 34 | с. Троицкое, ул. Чапаева д.43 | 383,3 | 1957 | 2 | 1 | кирпич | скатная | 12 | Ремонт фундамента. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утепление и ремонт фасада. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. | 2035-2037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. | 2035-2037 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2035-2037 |
| 35 | с. Троицкое, ул. Чапаева д. 81 | 976,62 | 1974 | 2 | 2 | панельный | скатная | 32 | Ремонт фундамента. | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. | 2041-2043 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. | 2041-2043 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. | 2041-2043 |

Управляющий делами Администрации района                                                                                                                                        Л.Г. Смолякова»