Акт

по результатам контрольного мероприятия «Анализ

результативности мер, принимаемых в муниципальном образовании Троицкий район на выявление и сокращение объемов незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2020»

с. Троицкое                                                                              31 августа 2020 г.

На основании распоряжения Контрольно-счетного органа Троицкого района Алтайского края от 17.08.2020 года № 7 председателем Контрольно-счетного органа Троицкого района Алтайского края Присяжных О.И. проведено в Администрации Троицкого района Алтайского края контрольное мероприятие «Проверка результативности мер, принимаемых в муниципальном образовании Троицкий район на выявление и сокращение объемов незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2020» за 2017 – 2019 годы.

Мероприятие проведено в соответствии с Программой, утвержденной 17.08.2020 года председателем контрольно-счетного органа Троицкого района Алтайского края Присяжных О.И.

Главой Администрации Троицкого района Алтайского края (далее – «Администрация») является Овсянников Андрей Владимирович, телефон/факс приемной (385-34) 22-4-01 в должности начальника отдела – главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации работает Сапрыкина Юлия Александровна, телефон (385-34) 21-2-58.

Администрация находится по адресу: 659840, Алтайский край, Троицкий район, с. Троицкое, ул. Ленина, 8, телефон (385-34) 22-4-01, ИНН 2281001730, КПП 228101001, ОГРН 1022202192264.

Основание для проведения контрольного мероприятия: Пункт 3.4 Плана работы Контрольно-счетного органа Троицкого района Алтайского края на 2020 год.

Предметы контрольного мероприятия:

бухгалтерская, бюджетная, статистическая отчетность, справочные и информационные материалы.

Объект контрольного мероприятия: Администрация Троицкого района Алтайского края.

Вопросы контрольного мероприятия:

1. Объем и количество объектов незавершенного строительства (далее – «ОНС») в муниципальном образовании Троицкий район, в том числе объектов, строительство которых приостановлено и (или) законсервировано или продолжается более 5 лет.

2. Полнота бюджетного учета ОНС и достоверность бюджетной отчетности по ОНС (в том числе ежегодное проведение инвентаризации ОНС, имеется ли положение по учету ОНС).

3. Причины, препятствующих сокращению объемов и количества объектов незавершенного строительства и разработка предложений, направленных на их устранение (в том числе имеется ли план поэтапного снижения объемов и количества ОНС и результаты его выполнения).

Проверяемый период деятельности: 2017-2019 год.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 17 августа по 31 августа 2020 года (по поручению).

Результаты контрольного мероприятия:

Общие сведения

Администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом муниципального образования Троицкий район Алтайского края.

Полномочия Администрации установлены ст. 44-48 Устава муниципального образования Троицкий район Алтайского края на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1. Объем и количество объектов незавершенного строительства в муниципальном образовании Троицкий район, в том числе объектов, строительство которых приостановлено и (или) законсервировано или продолжается более 5 лет.

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 
1 января 2020 года в Троицком районе насчитывается 6 объектов незавершенного строительства с общим объемом вложений в размере 47 986,4 тыс. рублей. Данные по объектам представлены в таблице:

| № | наименование объекта | сроки реализации | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец | начало | конец | начало | конец |
| 1. | Газоснабжение объектов соцкультбыта с. Зеленая поляна | 2008-2020 | 331,5 | 331,5 | 331,5 | 331,5 | 331,5 | 331,5 |
| 2. | Гараж для стоянки и хранения дорожной техники ул. Комсомольска,6 |  |  | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 0,0 |
| 3. | Строительство котельная в МОУ "Красноярская средняя школа" с. Краснояры |  | 374,2 | 374,2 | 374,2 | 374,2 | 374,2 | 0,0 |
| 4. | Установка гранитных плит на мемориальный комплексс. Троицкое, ул. Ленина,4 |  | 100,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 5. | Строительно-монтажные работы по объекту "Распределительный газопровод п. Беловский |  | 21 521,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 6. | Строительство распределительного газопровода в п. Октябрьский | 2013-2019 | 11 259,2 | 11 259,2 | 11 259,2 | 11 259,2 | 11 259,2 | 11517,9 |
| 7. | Строительство распределительного газопровода в с. Заводское | 2014-2020 | 3 079,8 | 3 079,8 | 3 079,8 | 3 459,1 | 3 459,1 | 4 628,6 |
| 8. | Строительство распределительного газопровода в п. Гордеевский | 2013-2019 | 29 830,4 | 29 830,4 | 29 830,4 | 29 830,4 | 29 830,4 | 30 23,4 |
| 9. | Реконструкция водоснабжения в с. Боровлянка | 2014-2020 | 35,0 | 1 235,0 | 1 235,0 | 1 235,0 | 1 235,0 | 1 235,0 |
| 10. | Реконструкция системы водоснабжения в с. Троицкое | 2019-2020 |  |  |  |  | 0,0 | 250,0 |
|  | ИТОГО |  | 66 531,1 | 46 205,1 | 46 205,1 | 46 584,4 | 46 584,4 | 47 86,4 |

В динамике видно, что объемы незавершенного строительства за 3 года сократились на 27,87% и на конец 2019 года составили 47 986,4 тыс. рублей. Объем вложений составил 3 886,2 тыс. рублей. Из 10 объектов завершено 4 объекта, 6 объектов остаются в стадии незавершенного строительства из них 5 объекта «долгострои» (строительство ведется более 5 лет) с объемом вложений 47 736,4 тыс. рублей. Доля «долгостроя» в общем объеме незавершенного строительства - 99,48 %. Необходимо отметить, что в незавершенном строительстве числятся только объекты социального назначения.

1.Объект «Газоснабжение объектов соцкультбыта с. Зеленая поляна Троицкого района» в 2008 году было потрачено 331,5 тыс. рублей на разработку ПСД. На сегодняшний день решений по объекту нет, Администрация района ежегодно подает заявки на включение объекта в подпрограмму «Газификация Алтайского края» государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами».

2.Объект «Строительство распределительного газопровода в п. Октябрьский Троицкого района» на 01.01.2020 года стоимость объекта составляла 11 517,9 тыс. рублей, в 2020 году было вложено в объект еще 133,1 тыс. рублей, на сегодняшний день работы по объекту завершены, конечная стоимость составляет 11 651,0 тыс. рублей.  Ввод в эксплуатацию будет после ввода в эксплуатацию межпоселкового газопровода, работы предполагают закончить до конца 2020 года.

3.Объект «Строительство распределительного газопровода в с. Заводское Троицкого района» стоимость на сегодняшний день составляет  4 628,6 тыс. рублей. Данный объект в 2020 году включен в подпрограмму «Газификация Алтайского края» государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» (распоряжение Правительства Алтайского края от 10.02.2020 №39-р). Срок реализации 2020-2022 гг, вид работ – строительно-монтажные работы, объем бюджетных ассигнований 110 000,0 тыс. рублей, главный распорядитель бюджетных средств – Минстрой Алтайского края.

4.Объект «Строительство распределительного газопровода в п. Гордеевский Троицкого района» на 01.01.2020 года стоимость объекта составляла 30 023,4 тыс. рублей, в 2020 году стоимость объекта увеличилась и составила 30 885,2 тыс. рублей, на сегодняшний день работы по объекту завершены, ожидается ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода. Ввод в эксплуатацию объекта планируется до конца 2020 года.

5. Объект «Реконструкция  водоснабжения в с. Боровлянка Троицкого района» на начало 2020 года стоимость объекта составила 1 235,0 тыс. рублей, данная стоимость не менялась с 2017 года. Администрация района ежегодно подает заявки на включение объекта в подпрограмму «Газификация Алтайского края» государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами».

6. Объект «Реконструкция системы водоснабжения в с. Троицкое Троицкого района» данный объект в 2019 году был включен в КАИП и адресную инвестиционную программу Троицкого района (со финансирование- доля местного бюджета не менее 20%), в 2019 году была начала работа по разработке ПСД объекта. На 01.01.2020 года стоимость объекта составила 250,0 тыс. рублей. В 2020 году объект включили в КАИП и в адресную инвестиционную программу Троицкого района (софинансирование не менее 5%). Планируемый объем средств краевого бюджета составляет 3 015,0 тыс. рублей, работы – разработка ПСД. На сегодняшний день работы выполнены, сумма составила 3 458,6 тыс. рублей.

2. Полнота бюджетного учета ОНС и достоверность бюджетной отчетности по ОНС (в том числе ежегодное проведение инвентаризации ОНС, имеется ли положение по учету ОНС).

Проверкой полноты бюджетного учета ОНС нарушений не установлено.

Показатели формы 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства» на 01.01.2018, 01.01.2019 и 01.01.2020 соответствуют данным бюджетного учета.

В нарушение статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 3.32 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденных приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49, Администрацией не проводится инвентаризация ОНС.

3. Причины, препятствующих сокращению объемов и количества объектов незавершенного строительства и разработка предложений, направленных на их устранение (в том числе имеется ли план поэтапного снижения объемов и количества ОНС и результаты его выполнения).

По мнению Контрольно-счетного органа Троицкого района недостаточность средств или их полное отсутствие для завершения начатых строительством объектов приводят к возникновению рисков недофинансирования мероприятий по строительству объектов, которые возводятся как с использованием средств федерального бюджета, краевого и бюджета муниципального образования.

План поэтапного снижения объемов и количества ОНС отсутствует.

Таким образом, по результатам контрольного мероприятия «Проверка результативности мер, принимаемых в муниципальном образовании Троицкий район на выявление и сокращение объемов незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2020» установлены следующие нарушения и недостатки:

1. Отсутствует План поэтапного снижения ОНС.

2. Администрацией не проводилась инвентаризация ОНС.

3. Отсутствует Положение по учету ОНС.

Председатель Контрольно-счетного органа

Троицкого района Алтайского края                                 О.И. Присяжных

Главой Администрации

Троицкого района Алтайского края                                 А.В. Овсянников

Главный бухгалтер Администрации

Троицкого района Алтайского края                                 Ю.А. Сапрыкина

Контрольно-счетный орган

Троицкого района Алтайского края

| 659840, Алтайский край, Троицкий район, с. Троицкое, ул. Ленина, 6 | тел. 8 (38534) 22-0-42 |
| --- | --- |
| E-mail: kcotroalt@mail.ru |  |

| Форма | Приложение № 18 (пункт 6.4.1.Стандарта) |
| --- | --- |
| «02» сентября 2020 г. |  | № 38-р Главе Троицкого района А.В. Овсянникову |

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В соответствии с Планом работы контрольно-счетного органа Троицкого района на 2020 год проведено контрольное мероприятие «Анализ результативности мер, принимаемых в муниципальном образовании Троицкий район на выявление и сокращение объемов незавершенного строительства по состояниюна01.01.2020» в Администрации Троицкого района.

По результатам которого выявлены следующие нарушения и недостатки.

- Отсутствует План поэтапного снижения ОНС.

- Отсутствуют акты инвентаризация ОНС.

- Отсутствует Положение по учету ОНС

С учетом изложенного и на основании статьи 15 Положения о Контрольно-счетном органе Троицкого района, утвержденным решением Троицкого районного Совета депутатов Алтайского края от 02.10.2019 № 24 Администрации Троицкого района предлагается:

1. Во исполнение пункта 2 раздела II поэтапного плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, утвержденного Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шуваловым от 31.01.2017 № 727п-П13, в соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.03.2017 № 6235-ЕЕ/Д17 «О рекомендуемой форме плана по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства и рекомендациях по его подготовке», руководствуясь Уставом муниципального образования Троицкий район, утвердить план поэтапного снижения объемов и объектов незавершенного строительства в муниципальном образовании Троицкий район.

# 2. В соответствии с приказом Минфина от 13 июня 1995 года № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» провести инвентаризацию объектов незавершенного строительства, оценить техническое состояние объектов незавершённого строительства.

3. В соответствии с пунктом 1 раздела 1 поэтапного плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, утвержденного Первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации Шуваловым И.И. 31 января 2017 г. №727п-П13 разработать и утвердить  Положение по учету объектов незавершенного строительства на территории муниципального образования Троицкий район.

Представление направляется на основании акта по результатам контрольного мероприятия «Анализ результативности мер, принимаемых в муниципальном образовании Троицкий район на выявление и сокращение объемов незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2020» от 31.08.2020 года.

О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах представить информацию в контрольно-счетный орган Троицкого района до 31 октября 2020 года.

Председатель контрольно-счетного органа Троицкого района Алтайского края О.И. Присяжных

Контрольно-счетный орган

Троицкого района Алтайского края

| 659840, Алтайский край, Троицкий район, с. Троицкое, ул. Ленина, 6 | тел. 8 (38534) 22-0-42 |
| --- | --- |
| E-mail: kcotroalt@mail.ru |  |

| 02.02.2020 г. № 39-р | Председателю Троицкого районного Совета депутатов Алтайского края Н.В. Натанюку |
| --- | --- |

Уважаемый Николай Владимирович!

В соответствии с Планом работы контрольно-счетного органа Троицкого района Алтайского края на 2020 год с 17.08.2020 года по 31.08.2020 года проведено экспертно-аналитическое мероприятие в Администрации Троицкого района «Анализ результативности мер, принимаемых в муниципальном образовании Троицкий район на выявление и сокращение объемов незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2020 год.

Направлены представления для устранения недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия:

1.Представление в Администрацию Троицкого района от 02.09.2020 года №38-р .

Докладывается в порядке информации.

Приложение: Информация об основных итогах экспертно-аналитического мероприятия на 5 л. в 1 экз.

Председатель контрольно-счетного органа

Троицкого района Алтайского края                               О.И. Присяжных