АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРОИЦКОГО  РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2021									             	№323

с. Троицкое

О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Троицкого района к отопительному сезону 2021-2022 годов

В целях своевременной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Троицкого района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов

постановляю:

1. Определить срок готовности объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период – 15 сентября 2021 года.

2.  Утвердить План мероприятий проведения ремонтных работ по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему  периоду 2021-2022 годов (приложение 1).

3. Утвердить состав районной комиссии по контролю за ходом подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, качеством ремонтных работ, заготовкой топлива (приложение 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района Журавлёва В.В.

И.о. главы района                                                                             В.В. Журавлёв

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Администрации |
|  |  |  |  |  |  |  | Троицкого района Алтайского края |
|  |  |  |  |  |  |  | от ______________ № ______ |
| План мероприятий проведения ремонтных работ по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов |  |
| № п/п | Наименование объекта | Перечень работ | Физические объемы | Планируемые затраты | Срок исполнения (месяц, год) | Ответственный руководитель | Примечание |
|  |  |  |  | Текущий ремонт (тыс. руб.) | Капитальный ремонт (тыс. руб.) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная МБОУ "Троицкая СОШ №2" с. Петровка | Поставка блочно-модульной котельной | - | - | 6500,0 | ноябрь 2021 | Администрация Троицкого района |  |
| 2 | Котельная МБОУ "Беловская СОШ» пос.Беловский | ремонт котельной | - | - | 100,0 | август 2021 | МБОУ «Беловская СОШ» |  |
| 3 | Скважина пос.Беловский | Капитальный ремонт | 1 | - | 3048,3 | ноябрь 2021 | Администрация Троицкого района |  |
| 4 | Скважина с.Зелёная Поляна | Капитальный ремонт | 1 | - | 2593,9 | ноябрь 2021 | Администрация Троицкого района |  |
| 5 | Капитальный ремонт водонапорной башни с.Заводское | Капитальный ремонт | 1 | - | 1647,2 | ноябрь 2021 | Администрация Троицкого района |  |
| 6 | Капитальный ремонт водонапорной башни с.Петровка | Капитальный ремонт | 1 | - | 1249,12 | ноябрь 2021 | Администрация Троицкого района |  |
| 7 | Установка резервного котла МУП ЖКУ Троицкого района ул.Л.Толстого с.Троицкое | Установка котла | 1 | - | 1020,5 | сентябрь 2021 | МУП ЖКУ Троицкого района |  |
| 8 | Троицкий район | Замена водопроводных сетей | 100 м. | 70,0 | - | сентябрь 2021 | МУП ЖКУ Троицкого района |  |
| 9 | Троицкий район | Замена тепловых сетей | 650 м. | 120,0 | - | сентябрь 2021 | МУП ЖКУ Троицкого района |  |
|  | Итого: | - | - | 228,8 | 8850,3 | - | - |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Троицкого района  Алтайского края

от ____________№ ______

СОСТАВ

районной комиссии по контролю за ходом

подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов

объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального

хозяйства, качеством ремонтных работ, заготовкой топлива

Председатель комиссии – первый заместитель главы Администрации района;

Заместитель председателя комиссии – начальник отдела ГО и ЧС и мобилизационной работы Администрации района;

Секретарь комиссии – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации района;

Члены комиссии: Начальник Управления по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Администрации района;

И.о. председателя комитета Троицкого района Алтайского края по социальной политике;

И.о. генерального директора МУП ЖКУ Троицкого района; Главный врач КГБУЗ «Троицкая ЦРБ» (по согласованию); Государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию);

Государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию);

Государственный инспектор Межрегионального отдела по надзору за объектами трубопроводного транспорта, газопотребления, газораспределения Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию);

Начальник РЭС филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Алтайэнерго" ПО СВ ЭЭС Троицйкого РЭС (по согласованию);

Начальник Троицких РЭС АО «СК Алтайкрайэнерго» Новоалтайских МЭС (по согласованию); Начальник Троицкого участка ремонтно-эксплуатационного управления ООО «Газпром газораспределение Барнаул» (по согласованию);

Старший государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за электросетями и энергоустановками потребителей и электроснабжению (по согласованию).

Управляющий делами Администрации района 				           Л.Г. Смолякова